АДМИНИСТРАЦИЯ  СТАРИЦКОГО  РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.04.2011                       г.Старица                                          № 246

Об утверждении Долгосрочной целевой Программы «Развитие индивидуального жилищного строительства на территории МО «Старицкий район» Тверской области на 2011-2015 годы»

В соответствии с частью II пункта 3 Таблицы Программы взаимодействия областных исполнительных органов государственной власти Тверской области с органами местного самоуправления муниципального образования Тверской области по вопросам строительства индивидуальных жилых домов на 2010-2013 годы, утвержденной распоряжением Администрации Тверской области от 7 октября 2010 года №900-ра.

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить Долгосрочную целевую Программу «Развитие индивидуального жилищного строительства на территории МО «Старицкий район» Тверской области на 2011-2015 годы» (далее ДЦП).

2. Отделу организационно-контрольной работы администрации Старицкого района (Филиппова Г.Г.) разместить Долгосрочную целевую Программу «Развитие индивидуального жилищного строительства на территории МО «Старицкий район» Тверской области на 2011-2015 годы» на официальном сайте администрации Старицкого района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Старицкого района Ямалетдинова Р.Ф.

Глава администрации Старицкого района                    С.Ю. Журавлев

Паспорт

муниципальной долгосрочной  целевой  программы

Развитие индивидуального жилищного строительства на территории

МО «Старицкий район » Тверской области

на 2011 – 2015 годы»

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие индивидуального жилищного строительства на территории МО « Старицкий район » Тверской области на 2011 – 2015 годы» (далее - ДЦП) |
| --- | --- |
| Заказчик ДЦП Администратор ДЦП | Администрация МО « Старицкий район» Тверской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Старицкого района |
| Дата утверждения программы | 21.04.2011 |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы: создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в муниципальном образовании Старицкий район Тверской области Задачи Программы: - активизация работы по формированию земельных участков под индивидуальное жилищное строительство; - обеспечение коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство; - повышение информированности населения по вопросам индивидуального жилищного строительства, информационное обеспечение реализации Программы; - предоставление мер поддержки индивидуальных застройщиков, в том числе со стороны муниципального образования |
| Исполнители Программы | Архитектурно-строительный отдел администрации Старицкого района |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - формирование земельных участков под точечную индивидуальную застройку: 2011 год - 10.5 га; 2012 год - 11.2 га; 2013 год - 12.0 га; 2014 год - 12.7 га; 2015 год - 13.5 га; - формирование земельных участков под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства: 2011 год - 5 га; 2012 год - 5 га; 2013 год - 12 га; 2014 год - 14 га; 2015 год - 16 га; - предоставление земельных участков индивидуальным застройщикам: а) под точечную индивидуальную застройку: 2011 год – 9.75 га/ количество участков -65; 2012 год – 10.5 га/количество участков -70; 2013 год – 11.2 га/количество участков - 75; 2014 год – 12.0 га/количество участков - 80; 2015 год – 12.7 га/количество участков -85; б) под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства: 2011 год - 5 га/количество участков -1; 2012 год - 5 га/количество участков -1; 2013 год - 10 га/количество участков - 1; 2014 год - 12 га/количество участков - 1; 2015 год - 14 га/количество участков - 1; в том числе - предоставление земельных участков под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства, обеспеченных коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой: 2011 год - 5 га/количество участков -1; 2012 год – 5 га/количество участков -1; 2013 год - 10 га/количество участков-1; 2014 год - 12 га/количество участков-1; 2015 год - 14 га/количество участков -1; - ввод жилья построенного индивидуальными застройщиками: 2011 год – 2 548.0 тыс. кв. м/ количество домов - 48; 2012 год – 3 020 тыс. кв. м/ количество домов - 53; 2013 год - 3548 тыс. кв. м/ количество домов- 61; 2014 год - 3941 тыс. кв. м/ количество домов - 66; 2015 год - 4310 тыс. кв. м/ количество домов- 72; |
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2015 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2011-2015 годы 39 805 000 рублей, в том числе по годам реализации и источникам финансирования: - 2011 год – 1 880 000 руб. в том числе средства местного бюджета – 300 000 руб.; средства областного бюджета – 1 480 000 руб.; средства инвесторов, застройщиков - 100 000 руб.; иные источники финансирования (указать какие) - - тыс. руб.; - 2012 год - 2 060 000 руб., в том числе средства местного бюджета – 700 000 руб.; средства областного бюджета – 1 160 000 руб.; средства инвесторов, застройщиков – 200 000 руб.; иные источники финансирования (указать какие) – - руб.; - 2013 год – 6 380 000 руб., в том числе средства местного бюджета – 2 090 000 руб.; средства областного бюджета – 4 090 000 руб.; средства инвесторов, застройщиков - 200 000 руб.; иные источники финансирования (указать какие) – - руб.; - 2014 год - 12 655 000 руб., в том числе средства местного бюджета – 4 350 000 руб.; средства областного бюджета – 8 005 000 руб.; средства инвесторов, застройщиков – 300 000 руб.; иные источники финансирования (указать какие) – - тыс. руб.; - 2015 год – 12 960 000 руб., в том числе средства местного бюджета – 4 900 000 руб.; средства областного бюджета – 7 760 000 руб.; средства инвесторов, застройщиков – 300 000 руб.; иные источники финансирования (указать какие) – - тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы ожидается: - формирование земельных участков под точечную индивидуальную застройку 59.9 га/ количество участков - 390; - формирование земельных участков под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства 52 \ 4 га/количество участков; - предоставление земельных участков под точечную индивидуальную 56.15 га/количество участков - 375; - предоставление земельных участков под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства 36 \ 3 га/количество участков; в том числе земельных участков, обеспеченных коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой - нет - ввод жилья построенного индивидуальными застройщиками 2011- 2015 годы – 17 367 тыс. кв. м/ количество домов – 300; |
| Основные механизмы реализации Программы | Ответственным за реализацию Программы является Архитектурно-строительный отдел администрации Старицкого района (наименование структурных подразделений муниципального образования Тверской области) Тверской области. Реализация программы осуществляется в течение 2011- 2015 годов путем достижения предусмотренных Программой целей и задач, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы |
| Основные механизмы мониторинга реализации программы | В течение всего периода реализации Программы осуществляются квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы. Квартальные отчеты о реализации Программы в срок до 10 числа, месяца следующего за отчетным кварталом, представляются в департамент строительного комплекса Тверской области. Ежегодный мониторинг Программы осуществляется на основании предоставления годового отчета до 15 января года, следующего за отчетным годом, администрацией Старицкого района Тверской области в департамент строительного комплекса Тверской области |

I.  Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Серьезным резервом для увеличения объемов жилищного строительства является малоэтажное домостроение, которое обладает рядом существенных преимуществ перед традиционным строительством многоэтажного жилья.

Данные социологических обследований показывают, что жилищная проблема стоит перед 60 % российских семей, в той или иной степени не удовлетворенных жилищными условиями. Из общего числа граждан, желающих улучшить жилищные условия, 58 % предпочитают жить в индивидуальном доме и только  38 % – в отдельной квартире.

Развитие малоэтажного жилищного строительства предусматривается путем стимулирования индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения территорий в целях жилищного строительства, на которых предусматривается строительство жилья экономического класса.

В последние годы малоэтажное жилищное строительство стало развиваться опережающими темпами. Основную роль здесь стали играть частные и индивидуальные застройщики. Доля малоэтажного жилья, построенного индивидуальными застройщиками, в 2009 году в Тверской области составила 60 %,  в Старицком районе  составила  65 процентов, что на 5 процентов выше  среднего показателя по Тверской области.

На сегодняшний день одной из проблем по развитию индивидуального жилищного строительства является отсутствие градостроительных планов земельных участков под жилищное строительство.

Препятствует развитию индивидуального жилищного строительства и отсутствие территорий, обеспеченных коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой, на которых предусмотрено индивидуальное жилищное строительство.

Не в полной мере задействован механизм привлечения частных инвестиций в сферу создания коммунальной инфраструктуры под малоэтажную индивидуальную застройку, не используется залоговый механизм использования земельных участков под инженерное обеспечение. В связи с этим необходимо содействие индивидуальным застройщикам со стороны государства и муниципальных образований.

Низкий уровень доходов населения, в особенности в сельской местности, отрицательно сказывается на принятии решения об улучшении жилищных условий.

Кроме того, в большинстве случаев при строительстве индивидуального жилого дома гражданами используются традиционные затратные технологии строительства малоэтажных индивидуальных домов. Вместе с тем, современные технологии строительства позволяют при сохранении основных качеств малоэтажных индивидуальных строений (устойчивость, долговечность, комфортность, теплоустойчивость) существенно снижать их себестоимость.

Меры государственной поддержки на строительство внешних инженерных сетей предусматривается реализовать в рамках федеральных и региональных программ и мероприятий по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства, а также за счет средств местного бюджета Старицкого района Тверской области.

Мероприятия, обозначенные Программой, входят в число основных направлений, предусмотренных приоритетным национальным проектом «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», не могут быть решены в течение одного финансового года, носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие населения муниципального образования  « Старицкий  район ».

II. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в 2011 – 2015 годы.

III. Основные цели  и  задачи Программы

Цель Программы – создание условий для развития индивидуального жилищного строительства в муниципальном образовании Старицкий  район  Тверской области

Основными задачами Программы являются:

- активизация работы по формированию земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;

- обеспечение коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство;

- повышение информированности населения по вопросам индивидуального жилищного строительства, информационное обеспечение реализации Программы.

В результате реализации Программы ожидается достижение следующих показателей:

- формирование земельных участков под точечную индивидуальную застройку 59.9 га / количество участков - 390;

- формирование земельных участков под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства 52 \4 га/количество участков;

- предоставление  земельных участков под точечную индивидуальную 52.15 га/количество участков - 375;

- предоставление  земельных участков под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства  36\3 га/количество участков;

в том числе

земельных участков, обеспеченных коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой   -  нет.

-  ввод жилья построенного индивидуальными застройщиками в 2015 году 4 310 тыс. кв. м/ количество домов - 72.

IV. Общий объем финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы на 2011 – 2015 годы составит  35 935 000 рублей, в том числе:

- средства местного бюджета – 12 340 000 рублей;

- средства областного бюджета Тверской области  22 495 000  рублей;

- средства населения, кредитные средства, другие источники финансирования – 1 100 000 рублей.

Объемы финансирования Программы по годам реализации:

2011 год – 1 880 000  рублей;

2012 год – 2 060 000 рублей;

2013 год  - 6 380 000   рублей;

2014 год  - 12 655 000  рублей;

2015 год  - 12 960 000 рублей.

V. Механизм реализации Программы

По состоянию на 01.01.2011 в стадии освоения в целях индивидуального жилищного строительства находятся 66  земельных участков общей площадью 10.05 га. Их перечень представлен в таблице 1.

Перечень земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, находящихся в стадии освоения по состоянию на 01.01.2011

Таблица 1

| № п/п | Место расположения земельного участка, адрес | Площадь земельного участка, га | Планируемый выход жилья, число домов/тыс.кв.м | Год планируемого ввода жилья | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплексное освоение территорий в целях индивидуального жилищного строительства |
| 1 | д.Подвязье, Ново-Ямского с\п | 19.69 | 49/1800 | 2012-2015 |  |
| Точечная индивидуальная застройка |
| 1 | д.Подвязье , Ново-Ямского с\п | 0.15 | 1\75 | 2012 |  |
| 2 | д.Алферьво, Степуринского с\п | 0.60 | 4\181 | 2013-2015 |  |
| 3. | д.Дерягино, Васильевского с\п | 0.15 | 1\78 | 2012 |  |
| 4. | д.Щитниково, Васильевского с\п | 0.15 | 1\60 | 2014 |  |
| 5. | д.Чупруново, Ново-Ямского с\п | 0.30 | 2\134 | 2014 - 2015 |  |
| 6. | д.Сельцо, Ново-Ямского с\п | 0.45 | 3\137 | 2013-2015 |  |
| 7. | д.Бабино, Орешкинского с\п | 0.15 | 1\57 | 2011 |  |
| 8. | д.Нижнее Воеводино, Васильевского с\п | 0.30 | 2\89 | 2012-2013 |  |
| 9. | д.Кулотино, Васильевского с\п | 0.15 | 1\47 | 2012 |  |
| 10. | д.Козлово, Степуринского с\п | 0.30 | 2\72 | 2013-2014 |  |
| 11. | д.Дубровино, Архангельскогос\п | 0.30 | 2\103 | 2012-2013 |  |
| 12. | д.Подол, Корениченское с\п | 0.30 | 2\136 | 2013-2014 |  |
| 13. | д.Родня, Ново-Ямского с\п | 0.30 | 2\79 | 2012 - 2014 |  |
| 14. | д.Змеевы Горки , Ново-Ямского с\п | 0.30 | 1\84 | 2011-2013 |  |
| 15. | д.Бутово, Васильевского с\п | 0.30 | 2 \90 | 2012-2015 |  |
| 16. | Ст.Старица, Старицкое с\п | 1.05 | 7 \ 434 | 2011 - 2013 |  |
| 17. | д.Молоково, Корениченского \п | 0.30 | 2 \83 | 2013-2014 |  |
| 18. | с.Емельяново,Емельяновского с\п | 0.30 | 2 \68 | 2012-2013 |  |
| 19. | д.Лужи, Старицкого с\п | 0.15 | 1\37 | 2012 |  |
| 20. | д.Глазуново, Берновского с\п | 0.15 | 1\64 | 2013 |  |
| 21. | г.Старица, ул.Станционная | 0.27 | 3\ 162 | 2014-2015 |  |
| 22. | д.Ново-Ямская, Ново-Ямскогос\п | 2.7 | 18 / 860 | 2012-2015 |  |
| 23. | д.Гришкино, Орешкинского с\п | 1.0 | 6 \ 216 | 2011-2013 |  |

В рамках реализации Программы исполнитель  архитектурно-строительный отдел администрации Старицкого района    осуществляет:

- анализ имеющихся свободных земельных участков на предмет возможного использования их под жилищное строительство или ИЖС;

- разработку схем размещения площадок под индивидуальное жилищное строительство с определением очередности их освоения;

- формирование земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, постановка на государственный кадастровый учет, получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

- разработку проектной документации на создание  коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры к площадкам под индивидуальную жилищную застройку;

- разработку документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

- обеспечение земельных участков, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой;

- формирование пакета документов по земельным участкам, предназначенным под индивидуальное жилищное строительство;

-  проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков под индивидуальное жилищное строительство;

- предоставление земельных участков по результатам проведения аукционов для индивидуального жилищного строительства;

- проведение совещаний, обучающих  семинаров по вопросам малоэтажного жилищного строительства, внедрения новых технологий домостроения;

- публикации в местных средствах массовой материалов о малоэтажном жилищном строительстве;

- разъяснение населению мер поддержки индивидуальных застройщиков, оказываемых в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ и мероприятий;

- предоставление иных мер поддержки индивидуальных застройщиков.

Исполнитель Программы определяет земельные участки, в том числе под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства, планируемые к освоению в 2011 – 2015 годах.

Перечень земельных участков, планируемых к выделению под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства в 2011 – 2015 годах

Таблица 2

| № п/п | Место- положение земельного участка, адрес | Площадь земельного участка, га | Категория земель | Плани-руемый выход жилья, число домов/тыс. кв. м | Обеспе-ченность инфра-структу-рой | Год вовлечения в оборот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | д.Ново-Ямская, Ново-Ямского с\п | 10.0 | земли с\п | 55\ 2 800 | - | 2013-2020 |
| 2 | г.Старица ул.Станционная | 12.0 | земли администрации | 65\ 3 300 | - | 2014-2020 |
| 3 | д.Луговая | 14.0 | земли с\п | 85\ 4 200 | - | 2015-2020 |

Реализация Программы осуществляется на  основе законодательства Российской Федерации, Тверской области и нормативных правовых актов муниципального образования.

Мероприятия муниципальной программы «Развитие индивидуального жилищного строительства на территории  Старицкого района Тверской области на 2011 – 2015 годы» прилагается (приложение 1).

Муниципальным образованием «Старицкий район» предусмотрены меры поддержки индивидуальных застройщиков как на этапе получения разрешительной документации на строительство, так и в ходе строительства жилого дома.

Меры поддержки индивидуальных застройщиков

Таблица 3

| № п/п | Наименование мер поддержки индивидуальных застройщиков | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сокращение сроков проведения работ по формированию земельных участков под индивидуальное строительство. Сокращение сроков получения исходно-разрешительных документов на строительство | Комитет по управлению имуществом Голикова В.Н. Архитектурно-строительный отдел Акопова Т.П |  |
| 2 | Предоставление под индивидуальное жилищное строительство земельных участков, обеспеченных необходимой коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой | Комитет по управлению имуществом Голикова В.Н. Заместитель главы администрации Старицкого района Ямалетдинов Р.Ф. |  |
| 3 | Создание рынков строительных материалов для малоэтажного домостроения | Заместитель главы администрации Старицкого района Ямалетдинов Р.Ф. |  |
| 4 | Обеспечение реализации права граждан на заготовку древесины на строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации закона Тверской области от 18.09.2007 № 96-ЗО «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных нужд и порядка заключения договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд» | Старицкий лесхоз Руссова М.А. Архитектурно-строительный отдел Школьникова Л.И. |  |
| 5 | Предоставление индивидуальным застройщикам проектов типовых домов (проектов повторного применения) | Архитектурно-строительный отдел Акопова Т.П. |  |
| 6 | Информирование индивидуальных застройщиков о современных технологиях малоэтажного домостроения, энергоэффективных и экологичных материалах и конструкциях, используемых для малоэтажного жилищного строительства | Архитектурно-строительный отдел Акопова Т.П. |  |
| 7 | Обеспечение доступа индивидуальных застройщиков к информации о подрядных строительных организациях, осуществляющих строительство малоэтажных жилых домов, проектных и архитектурных организациях, занимающихся проектированием и разработкой архитектурных решений индивидуальных жилых домов | Архитектурно-строительный отдел Акопова Т.П. |  |
| 8 | Оказание содействия индивидуальным застройщикам в ходе строительства индивидуального жилого дома в рамках: - подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»; - долгосрочной целевой программы Тверской области «Ипотечное жилищное кредитование в Тверской области в 2009 – 2013 годах» | Заместитель главы администрации Старицкого района Ямалетдинов Р.Ф. |  |
| 9 | Оказание содействия индивидуальным застройщикам в ходе строительства индивидуального жилого дома в рамках муниципальных программ и мероприятий ( МЦП « Социальное развитие села до 2012 года» | Архитектурно-строительный отдел Школьникова Л.И. |  |

VI. Оценка механизмов мониторинга реализации Программы

Реализация Программы осуществляется  МО «Старицкий район»  Тверской области в течение периода, на который она разработана, путем реализации предусмотренных в Программе задач, исходя из необходимости достижения плановых значений показателей Программы, а также необходимости соблюдения  плановых показателей эффективности реализации  Программы.

В течение всего периода реализации Программы осуществляются квартальный и ежегодный мониторинги реализации Программы.

Квартальный мониторинг  реализации Программы осуществляется на основании предоставления отчетов до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, администрацией Старицкого района Тверской области в департамент строительного комплекса Тверской области.

Квартальные отчеты о реализации Программы должны быть размещены на  официальном сайте администрации Старицкого района Тверской области.

Ежегодный мониторинг Программы осуществляется на основании предоставления годового отчета  до 15 января года, следующего за отчетным годом, администрацией  Старицкого района Тверской области в департамент строительного комплекса Тверской области.

Отчеты о ходе реализации Программы должны быть представлены с пояснительной запиской, содержащей информацию о  фактическом  выполнении  мероприятий Программы,  анализ причин отклонения от планируемых показателей, детальную оценку возможностей достижения запланированных целей и показателей Программы.

Годовые отчеты о реализации Программы должны быть размещены на  официальном сайте администрации Старицкого района Тверской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

VII. Оценка рисков реализации Программы

Внешние риски реализации Программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерации, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- кризисные явления в экономике и банковской сфере, рост процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам, снижение доступности ипотечного жилищного кредитования;

- образование дефицита строительных материалов ввиду активизации жилищного строительства.

Указанные факторы являются объективными и могут существенно повлиять на достижение результатов Программы.

Внутренние риски реализации Программы:

- реформирование структуры органов исполнительной власти Тверской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Тверской области;

- снижение доходной части местного бюджета муниципального образования    « Старицкий район » Тверской области;

- недостаточная квалификация исполнителей программных мероприятий.

Для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется:

- осуществление внедрения передовых технологий анализа и прогнозирования, в том числе жилищной сфере;

- создание целевой опережающей системы переподготовки, повышения квалификации и профессиональной аттестации муниципальных служащих.

Приложение 1

к  долгосрочной  целевой  программе

«Развитие индивидуального жилищного

строительства на территории

МО « Старицкий район»

Тверской области

на 2011 – 2015 годы»

Мероприятия

Долгосрочной  целевой  программы «Развитие индивидуального жилищного строительства на территории  МО « Старицкий район »  Тверской области  на 2011 – 2015 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Источник финанси-рования | Показатели физического объема | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. | Ожидаемый эффект от реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам реализации | Всего | в том числе по годам реализации |  |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Активизация работы по формированию земельных участков под индивидуальное жилищное строительство |
| 1 | Проведение анализа имеющихся свободных земельных участков на предмет возможного использования их под точечную индивидуальную застройку | Ежегодно с 01.05.2011 по 30.05.2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составления перечня свободных земельных участков для формирования землеустроительных дел |
| 2 | Проведение анализа имеющихся свободных земельных участков на предмет возможного использования их под жилищное комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства | Ежегодно с 01.05. по 30.05. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Составления перечня свободных земельных участков для формирования землеустроительных дел |
| 3 | Разработка схем размещения площадок под точечную индивидуальную застройку с определением очередности их освоения | Ежегодно с 01.06. по 30.06. |  | 59.9 га | 10.5 га | 11.25 га | 12.0 га | 12.75 га | 13.5 га |  |  |  |  |  |  | Формирование землеустроительных дел |
| 4 | Разработка схем размещения площадок под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства с определением очередности их освоения | Ежегодно с 01.06. по 30.06 |  | 52 га | 5 га | 5 га | 12 га | 14 га | 16 га |  |  |  |  |  |  | Формирование землеустроительных дел |
| 5 | Формирование земельных участков под точечную индивидуальную застройку, постановка на государственный кадастровый учет, получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения | 2011-2015 | ОБ, МБ | 59.9 га | 10.5 га | 11.2 га | 12.0 га | 12.7 га | 13.5 га | 1680 | 200 | 330 | 360 | 380 | 410 | Формирование и предоставление земельных участков в аренду |
| 6 | Формирование земельных участков под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства, постановка на государственный кадастровый учет, получение технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения | 2011-2015 | ОБ, МБ | 52 га | 5га | 5 га | 12 га | 14 га | 16 га | 165 | 30 | 30 | 40 | 45 | 50 | Формирование и предоставление земельных участков в аренду |
| 7 | Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования | 2011-2015 |  | 14 | 8 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждение схемы территориального планирования , генеральных планов поселений |
| Обеспечение коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых под индивидуальное жилищное строительство |
| 8 | Разработка проектной документации на создание коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры к площадкам под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства | 2011 2015 | ОБ, МБ | 52 га | 5 га | 5га | 12 га | 14 га | 16 га | 5 200 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | Изготовление ПСД |
| 9 | Обеспечение земельных участков, выделенных под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства, коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктурой | 2011 2015 | ОБ, МБ | 41 га | - | 5 га | 10 га | 12 га | 14 га |  |  |  | 4 000 | 10 000 | 10 000 | Выполнение СМР по объектам инженерной инфраструктуры |
| 10 | Формирование пакета документов на аукцион по земельным участкам, предназначенным под точечную индивидуальную застройку | 2011-2015 | ОБ, МБ, средства заказчика | 375 участков | 65 участков | 70 участков | 75 участков | 80 участков | 85 участков | 3 870 | 650 | 700 | 780 | 840 | 900 | Заключение договоров на право аренды |
| 11 | Формирование пакета документов по земельным участкам, предназначенным под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства | 2011-2015 |  | 57 га | 5 га | 10 га | 12 га | 14 га | 16 га |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, предназначенных под точечную индивидуальную застройку | 2011-2015 |  | 375 участков | 65 участков | 70 участков | 75 участков | 80 участков | 85 участков |  |  |  |  |  |  | Заключение договоров на право аренды |
| 13 | Проведение аукционов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, предназначенных под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства | 2011-2015 |  | 46 га | 5 га | 5 га | 10 га | 12 га | 14 га |  |  |  |  |  |  | Заключение договоров на право аренды |
| 14 | Предоставление земельных участков по результатам проведения аукционов под точечную индивидуальную застройку | 2011-2015 |  | 52.12 га | 9.75га | 10.5 га | 11.2 га | 12.0 га | 12.7 га |  |  |  |  |  |  | Получение разрешений на строительство |
| 15 | Предоставление земельных участков по результатам проведения аукционов под комплексное освоение в целях индивидуального жилищного строительства | 2011-2015 |  | 36/3 участков |  |  | 10/1 га/ участок | 12/1 га/ участок | 14/1 га/ участок |  |  |  |  |  |  | Получение разрешения на строительство |
| Повышение информированности населения по вопросам индивидуального жилищного строительства, информационное обеспечение реализации Программы |
| 16 | Проведение совещаний, обучающих семинаров по вопросам малоэтажного жилищного строительства, внедрения новых технологий домостроения | 2011-2015 |  | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  | Информационное ознакомление населения |
| 17 | Публикации в местных средствах массовой материалов о малоэтажном жилищном строительстве | 2011-2015 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | Информационное ознакомление населения |
| 18 | Разъяснение населению мер поддержки индивидуальных застройщиков, оказываемых в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ и мероприятий | 2011-2015 |  | По мере обращения | По мере обращения | По мере обращения | По мере обращения | По мере обращения | По мере обращения |  |  |  |  |  |  | Информационное ознакомление населения |