АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРИЦКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.02.2016			                                                                                                      № 30-р

О проведении неотложных мероприятий по

безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории Старицкого района в 2016 году

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств Старицкого звена Тверской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья в 2016 году, недопущению людских и материальных потерь на территории Старицкого района и на основании распоряжения Правительства Тверской области от 10.02.1016 № 51-рп «О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Тверской области в 2016 году»:

1. Создать при администрации Старицкого района оперативную группу по контролю за паводковой обстановкой. (Приложение № 1)

- Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Старицкого района в 2016 году. (Приложение № 2)

- Утвердить состав сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка и  выполнения аварийно-спасательных работ. (Приложение № 3).

- Утвердить план-график мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на период паводковых вод и ледохода на 2016 год. (Приложение 4).

- Утвердить План превентивных мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на период паводковых вод и ледохода на 2016 год. (Приложение 5).

- Общее руководство за выполнением противопаводковых мероприятий на территории Старицкого района возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Старицкого района (Капитонов А.Ю.), а непосредственное управление – на отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района (Морданов С.Т.).

- Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Старицкого района предоставить право:

- принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения администрациями городского и сельских поселений Старицкого района, руководителями  предприятий, организаций и учреждений Старицкого района;

- запрашивать и получать от администраций городского и сельских поселений, учреждений, предприятий и организаций, независимо от форм собственности Старицкого района, необходимую для работы комиссии информацию;

- заслушивать должностных лиц органов местного самоуправления, предприятий и организаций Старицкого района по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

- рассматривать ходатайства органов местного самоуправления Старицкого района о выделении средств и материально-технических ресурсов на предупреждение и ликвидацию разрушительных последствий ледохода и паводка и вносить по этим вопросам предложения главе администрации Старицкого района.

- Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселений:

-  вести ежедневный мониторинг ситуации с прохождением паводка на подведомственных территориях, с предоставлением информации в оперативную группу по контролю за паводковой обстановкой;

- информировать население через средства массовой информации об обстановке и действиях в зонах возможного подтопления, о необходимости страхования имущества для получения компенсаций за нанесенный ущерб.

9. Оперативной группе по контролю за паводковой обстановкой обеспечить повседневное обобщение поступающей информации о ситуации с пропуском паводковых вод и принимаемых подрядной дорожно-эксплуатационной организацией предупредительных мер.

10. Распоряжение администрации Старицкого района от 10.03.2015 № 42-р «О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Старицкого района в 2015 году»  признать утратившим силу.

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя  главы администрации Старицкого района, председателя КЧС и ОПБ администрации Старицкого района Капитонова А.Ю.

12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному размещению на сайте администрации Старицкого района в сети «Интернет».

Глава администрации

Старицкого  района                                                                                                        С.Ю. Журавлев

СОСТАВ

оперативной группы по контролю за паводковой обстановкой

- Капитонов А.Ю. – заместитель главы администрации Старицкого района,

руководитель оперативной группы.

Члены оперативной группы:

- Морданов С.Т. – начальник отдела ГО и ЧС, МП администрации Старицкого

района;

- Царев С.Д.        – начальник ПСЧ-53 ФГКУ «4-й отряд ФПС Тверской области»;

- Беляев С.В.       – начальник Старицкого отдела полиции МО МВД России

«Ржевский»;

- Копылов А.С.   – директор ООО «Старицкое ДРСУ»;

- Иванов Г.В.      – директор МУП «Горспецсервис»;

- Крупенко В.С.  – директор ООО «Водопроводные сети».

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Старицкого района

19.02. 2016 г. № 30-р

ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории Старицкого района в 2016 году

| №№ п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Старицкого района. | до 01.03.16 г. | Председатель КЧС и ОПБ Старицкого района |  |
| 2. | Обеспечить готовность аварийно-спасательной службы ПСЧ-53 ФГКУ «4 отряд ФПС по Тверской области» к работам по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с прохождением весеннего половодья. | до 18.03.16 г. | Начальник ПСЧ- 53 ФГКУ «4 отряд ФПС по Тверской области» |  |
| 3. | Создать резерв сил и средств на предприятиях Старицкого района для ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка и выполнения аварийно-спасательных работ. | до 18.03.16 г. | Председатель КЧС и ОПБ Старицкого района, руководители предприятий |  |
| 4. | Провести подготовку и проверку систем жизнеобеспечения населения к работе в период весеннего половодья | до 18.03.16 г. | Председатель КЧС и ОПБ Старицкого района, руководители предприятий |  |
| 5 | Провести мероприятия по планированию и проведению возможной эвакуации населения из зон подтопления. | до 18.04.16 г. | Председатель КЧС и ОПБ Старицкого района, Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района |  |
| 6. | Организовать оказание медицинской помощи пострадавшим при наводнении. | в случае необходимости | Главный врач ГБУЗ «Старицкая ЦРБ» |  |
| 7. | Взять на учет животноводческие фермы, находящиеся вблизи или в водоохранных зонах, разработать и выполнить мероприятия по недопущению загрязнения водоисточников стоками животноводческих ферм. | до 18.04.16 г. | Межрайонный отдел развития АПК |  |
| 8. | Установить порядок оповещения и информирования о паводке организаций, учреждений и населения Старицкого района через СМИ. | до 18.04.16 г. | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района |  |
| 9. | Организовать проверку готовности на гидротехническом сооружении на р. Коржач к пропуску весеннего половодья, результаты представить в КЧС и ОПБ администрации Старицкого района. | до 18.03.15 г. | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района |  |
| 10. | Представлять сведения в КЧС и ОПБ администрации Тверской области, ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области о паводковой обстановке в Старицком районе. | еженедельно | Председатель КЧС и ОПБ Старицкого района |  |
| 11. | Проводить мониторинг складывающейся обстановки в бассейне р. Волга и рек Старицкого района, а также на ГТС, расположенном на территории Старицкого района и осуществлять обмен информацией в установленном порядке. | ежедневно | Председатель КЧС и ОПБ Старицкого района |  |

Приложение № 3

к распоряжению администрации

Старицкого района

от 19.02.2016 г. № 30-р

РЕЗЕРВ СИЛ И СРЕДСТВ

для ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка

2016 года и выполнения аварийно-спасательных работ

| ООО «Водопроводные сети» |  |
| --- | --- |
| - специалистов | - 8 чел. |
| - автомобиль специальный | - 1 ед. |
| - экскаватор | - 1 ед. |
| - автомобиль ассенизационный | - 1 ед. |
| ООО «Старицкое ДРСУ» |  |
| - специалистов | - 15 чел. |
| - автомобиль самосвал | - 4 ед. |
| - бульдозер | - 1 ед. |
| - экскаватор | - 1 ед. |
| - грейдер | - 2 ед. |
| - автомобили специальные | - 1 ед. |
| - щебень (песок) | - 10 м3 |
| МУП «Горспецсервис» |  |
| - самосвал | - 1 ед. |
| - трактор | - 2 ед. |
| - грейдер | - 1 ед. |
| ООО «Лес» |  |
| - пиломатериалы | - 10 м3 |

Приложение № 4

к распоряжению администрации

Старицкого района

от 19.02. 2016 г. № 30-р

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на период паводковых вод и ледохода на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные мероприятия |
| 1.1. | Подготовка распоряжения администрации Старицкого района «О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Старицкого района в 2016 году» | до 01.03.2016 | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района |
| 1.2. | Подготовка реестра искусственных сооружений (мостов), находящихся на балансе ГУП «Старицкое ДРСУ» и сельских поселений Старицкого района | до 18.03.2016 | ООО «Старицкое ДРСУ», главы администраций городского и сельских поселений |
| 1.3. | Подготовка реестра опасных участков автомобильных дорог в период весеннего половодья и дождевых паводков | до 18.03.2016 | Главы администраций городского и сельских поселений |
| Практические мероприятия |
| 2.1. | Мониторинг ситуации с прохождением паводка | Ежедневно | Отдел ГО и ЧС, МП, ПЧ-53, главы администраций городского и сельских поселений |
| 2.2. | Проведение совещаний в администрации Старицкого района | По мере необходи- мости | Администрация Старицкого района |
| 2.3. | Ежедневные отчеты о ситуации в Старицком районе и принимаемых мерах | Ежедневно | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района, ПЧ-53 |
| 2.4. | Выборочная проверка подрядных организаций по принимаемым предупредительным мерам | По отдельному графику | Администрация Старицкого района |
| 2.5. | Отчет о прохождении паводка | 30.05.2016 | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района |
| Работа с органами местного самоуправления |
| 3.1. | Направление писем в адрес администраций городского и сельских поселений о необходимости принятия распоряжения и предоставления реестров искусственных сооружений и опасных участков а/д в период весеннего половодья, дождевых паводков на закрепленных автомобильных дорогах | 01.03.2016 | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района |
| 3.2. | Проведение установочного совещания по безопасному пропуску паводковых вод | До 01.03.2016 | Председатель КЧС и ОПБ Старицкого района |
| 3.3. | Рассылка распоряжений о подготовке мероприятий в адрес глав администраций сельских поселений в качестве образца | 01.03.2016 | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района |
| Информационное сопровождение |
| 4.1. | Опубликование распоряжения в средствах массовой информации | март 2016 | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района |
| 4.2. | Информирование населения через СМИ | По мере необходимости | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района |

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению сохранности автомобильных дорог и искусственных

сооружений на период паводковых вод и ледохода на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные работники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка искусственных сооружений |
| 1.1. | Открыть и расчистить отверстия малых мостов и труб, водосбросных лотков, прокопать по оси кюветов прорези к пониженным местам | С учетом погодных условий (до начала снеготаяния) | ООО «Старицкое ДРСУ», главы администраций городского и сельских поселений |
| 1.2. | При обнаружении размыва конусов малых мостов или оголовков труб произвести засыпку песчано-гравийной смесью. | Немедленно при обнаружении | ООО «Старицкое ДРСУ», главы администраций городского и сельских поселений |
| 2. Подготовка автодорог |
| 2.1. | Обеспечить полную очистку проезжей части и обочин от снега и наледи | По мере необходимости | ООО «Старицкое ДРСУ» |
| 2.2. | При пучинообразовании устроить прорези («воздушные воронки») на глубину дорожной одежды, установить по согласованию с ГИБДД необходимые дорожные знаки | Немедленно при появлении пучин | ООО «Старицкое ДРСУ», ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» |
| 2.3. | Обеспечить постоянный контроль за «опасными» (подтопляемыми) участками автодорог, немедленно информировать КЧС и ОПБ, ОГИБДД МО МВД России «Ржевский», ООО «Старицкое АТП», о возникшей угрозе безопасности дорожного движения на них | Постоянно | ООО «Старицкое ДРСУ», главы администраций городского сельских поселений |
| 2.4. | Обеспечить постоянный контроль за прохождением ледохода, своевременно информировать ГУ МЧС России по Тверской области о необходимости проведения специальных взрывных работ, связанных с недопущением разрушений искусственных сооружений в период его прохождения | Постоянно | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района, ООО «Старицкое ДРСУ» |

# Text boxes

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Старицкого района

19.02. 2016 г. №  30-р

Приложение 5

к распоряжению администрации Старицкого района

от 19.02. 2016 г. № 30-р