АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРИЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.03.2021												№ 35р

О  проведении  неотложных  мероприятий  по

безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории Старицкого района в 2021 году

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств Старицкого звена Тверской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском весеннего половодья в 2021 году, недопущению людских и материальных потерь на территории Старицкого района:

1. Создать при администрации Старицкого района оперативную группу по контролю за паводковой обстановкой. (Приложение № 1)

- Утвердить план мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Старицкого района в 2021 году. (Приложение № 2)

- Утвердить резерв сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2021 года и выполнения аварийно-спасательных работ. (Приложение № 3).

- Утвердить план-график мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на период паводковых вод и ледохода на 2021 год. (Приложение  № 4).

- Утвердить План превентивных мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на период паводковых вод и ледохода на 2021 год. (Приложение № 5).

- Общее руководство за выполнением противопаводковых мероприятий на территории Старицкого района возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Старицкого района (Капитонов А.Ю.), а непосредственное управление - на отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района (Козлов А.В.).

- Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Старицкого района предоставить право:

- принимать в пределах своей компетенции решения, обязательные для выполнения администрациями городского и сельских поселений Старицкого района, руководителями предприятий, организаций и учреждений Старицкого района;

- запрашивать и получать от администраций городского и сельских поселений, учреждений, предприятий и организаций, независимо от форм собственности Старицкого района, необходимую для работы комиссии информацию;

- заслушивать должностных лиц органов местного самоуправления, предприятий и организаций Старицкого района по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

- рассматривать ходатайства органов местного самоуправления Старицкого района о выделении средств и материально-технических ресурсов на предупреждение и ликвидацию разрушительных последствий ледохода и паводка и вносить по этим вопросам предложения главе администрации Старицкого района.

- Рекомендовать главам городского и сельских поселений:

-  вести ежедневный мониторинг ситуации с прохождением паводка на подведомственных территориях, с предоставлением информации в оперативную группу по контролю за паводковой обстановкой;

- информировать население через средства массовой информации об обстановке и действиях в зонах возможного подтопления, о необходимости страхования имущества для получения компенсаций за нанесенный ущерб.

9. Оперативной группе по контролю за паводковой обстановкой обеспечить повседневное обобщение поступающей информации о ситуации с пропуском паводковых вод и принимаемых подрядной дорожно-эксплуатационной организацией предупредительных мер.

10. Распоряжение администрации Старицкого района 04.03.2020 г. №  31-р «О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Старицкого района в 2020 году» признать утратившим силу.

11. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Старицкого района Капитонова А.Ю.

12. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Старицкого района в сети «Интернет».

Глава Старицкого района                                                                                              С.Ю. Журавлев

С О С Т А В

оперативной группы по контролю за паводковой обстановкой

- Капитонов А.Ю. – заместитель главы администрации Старицкого района,

руководитель оперативной группы.

Члены оперативной группы:

- Козлов А.В.     – начальник отдела ГО и ЧС, МП администрации Старицкого

района;

- Царев С.Д.       – начальник ПСЧ-53 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области;

- Беляев С.В.      – начальник Старицкого отдела полиции МО МВД России

«Ржевский»;

- Копылов А.С.  – директор ООО «Прогресс»;

- Иванов Г.В.     – директор МУП «Горспецсервис».

Приложение № 2

к распоряжению администрации

Старицкого района

от 04.03.2021 г. № 35р

П Л А Н

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья

на территории Старицкого района в 2021 году

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнители | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Провести заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Старицкого района. | до 05.03.2021 г. | Заместитель председателя КЧС и ОПБ Старицкого района |  |
| 2. | Обеспечить готовность аварийно-спасательной службы ПСЧ-53 ФГКУ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области» к работам по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, связанных с прохождением весеннего половодья. | до 20.03.2021 г. | Начальник ПСЧ- 53 начальник ПСЧ-53 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области |  |
| 3. | Создать резерв сил и средств на предприятиях Старицкого района для ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка и выполнения аварийно-спасательных работ. | до 20.03.2021 г. | Заместитель председателя КЧС и ОПБ Старицкого района, руководители предприятий |  |
| 4. | Провести подготовку и проверку систем жизнеобеспечения населения к работе в период весеннего половодья. | до 20.03.2021 г. | - « - |  |
| 5 | Провести мероприятия по планированию и проведению возможной эвакуации населения из зон подтопления. | до 01.04.2021 г. | Председатель эвакуационной комиссии Старицкого района, отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района |  |
| 6. | Организовать оказание медицинской помощи пострадавшим при наводнении. | в случае необходимости | Главный врач ГБУЗ «Старицкая ЦРБ» |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. | Взять на учет животноводческие фермы, находящиеся вблизи или в водоохранных зонах. Разработать и выполнить мероприятия по недопущению загрязнения водоисточников стоками животноводческих ферм. | до 01.04.2021 г. | Межрайонный отдел развития АПК |  |
| 8. | Установить порядок оповещения и информирования о паводке организаций, учреждений и населения Старицкого района через СМИ. | до 01.04.2021 г. | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района |  |
| 9. | Организовать проверку готовности на гидротехническом сооружении на р. Коржач к пропуску весеннего половодья, результаты представить в КЧС и ОПБ администрации Старицкого района. | до 20.03.2021 г. | - « - |  |
| 10. | Представлять сведения в КЧС и ОПБ администрации Тверской области, ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области о паводковой обстановке в Старицком районе. | еженедельно | Заместитель председателя КЧС и ОПБ Старицкого района |  |
| 11. | Проводить мониторинг складывающейся обстановки в бассейне р. Волга и рек Старицкого района, а также на ГТС, расположенном на территории Старицкого района и осуществлять обмен информацией в установленном порядке. | ежедневно | - « - |  |

Приложение № 3

к распоряжению администрации

Старицкого района

от 04.03.2021 г. № 35р

РЕЗЕРВ СИЛ И СРЕДСТВ

для ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2021 года

и выполнения аварийно-спасательных работ

| ООО «Прогресс» |  |
| --- | --- |
| - специалистов | - 11 чел. |
| - автомобиль самосвал | - 5 ед. |
| - бульдозер | - 1 ед. |
| - экскаватор | - 1 ед. |
| - грейдер | - 2 ед. |
| - автомобили специальные | - 1 ед. |
| - щебень (песок) | - 10 м3 |
| МУП «Горспецсервис» |  |
| - самосвал | - 1 ед. |
| - трактор | - 1 ед. |
| - специалистов | - 4 чел. |
| - автомобиль специальный | - 1 ед. |
| - автомобиль ассенизационный ЗАО «Ресурс» - специалистов - бульдозер - экскаватор - самосвал - фронтальный погрузчик - щебень (песок) МБУК «Районный дом культуры» - специалистов - автобус ООО «Теплоснабжение» - специалистов - автомобиль специальный ООО «Тепловые сети» - специалистов - автомобиль специальный ГБУЗ «Старицкая ЦРБ» - специалистов - автомобиль скорой помощи ООО «Старицкое АТП» - специалистов - автобус | - 1 ед. - 6 чел. - 1 ед. - 1 ед. - 2 ед. - 1 ед. - 10 м3 - 5 чел. - 1 ед. - 4 чел. - 1 ед. - 4 чел. - 1 ед. - 4 чел. - 2 ед. - 9 чел. - 9 ед. |

Приложение № 4

к распоряжению администрации

Старицкого района

от  04.03.2021 г. № 35р

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог и искусственных сооружений на период паводковых вод и ледохода на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Исполнители, соисполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовительные мероприятия |
| 1.1. | Подготовка распоряжения администрации Старицкого района «О проведении неотложных мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Старицкого района в 2021 году» | до 05.03.2021 | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района |
| 1.2. | Подготовка реестра искусственных сооружений (мостов), находящихся на балансе ООО «ПРОГРЕСС» и сельских поселений Старицкого района | до 20.03.2021 | ООО «Прогресс», главы городского и сельских поселений |
| 1.3. | Подготовка реестра опасных участков автомобильных дорог в период весеннего половодья и дождевых паводков | до 20.03.2021 | Главы городского и сельских поселений |
| Практические мероприятия |
| 2.1. | Мониторинг ситуации с прохождением паводка | Ежедневно | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района, ПСЧ-53, главы городского и сельских поселений |
| 2.2. | Проведение совещаний в администрации Старицкого района | По мере необходи- мости | Администрация Старицкого района |
| 2.3. | Ежедневные отчеты о ситуации в Старицком районе и принимаемых мерах | Ежедневно | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района, МКУ «ЕДДС Старицкого района», ПСЧ-53 |
| 2.4. | Выборочная проверка подрядных организаций по принимаемым предупредительным мерам | По отдельному графику | Администрация Старицкого района |
| 2.5. | Отчет о прохождении паводка | 31.05.2021 | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района |
| Работа с органами местного самоуправления |
| 3.1. | Направление писем в адрес администраций городского и сельских поселений о необходимости принятия распоряжения и предоставления реестров искусственных сооружений и опасных участков а/д в период весеннего половодья, дождевых паводков на закрепленных автомобильных дорогах | до 10.03.2021 | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района |
| 3.2. | Проведение установочного совещания по безопасному пропуску паводковых вод | до 05.03.2021 | Заместитель председателя КЧС и ОПБ Старицкого района |
| 3.3. | Рассылка распоряжений о подготовке мероприятий в адрес глав городского и сельских поселений в качестве образца | до 05.03.2021 | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района |
| Информационное сопровождение |
| 4.1. | Опубликование распоряжения в средствах массовой информации | март 2021 | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района |
| 4.2. | Информирование населения через СМИ | По мере необходи-мости | - « - |

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению сохранности автомобильных дорог и искусственных

сооружений на период паводковых вод и ледохода на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные работники |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка искусственных сооружений |
| 1.1. | Открыть и расчистить отверстия малых мостов и труб, водосбросных лотков, прокопать по оси кюветов прорези к пониженным местам | С учетом погодных условий (до начала снеготаяния) | ООО «Прогресс», главы городского и сельских поселений |
| 1.2. | При обнаружении размыва конусов малых мостов или оголовков труб произвести засыпку песчано-гравийной смесью. | Немедленно при обнаружении | ООО «Прогресс», главы городского и сельских поселений |
| 2. Подготовка автодорог |
| 2.1. | Обеспечить полную очистку проезжей части и обочин от снега и наледи | По мере необходимости | ООО «Прогресс» |
| 2.2. | При пучинообразовании устроить прорези («воздушные воронки») на глубину дорожной одежды, установить по согласованию с ОГИБДД необходимые дорожные знаки | Немедленно при появлении пучин | ООО «Прогресс», ОГИБДД МО МВД России «Ржевский» |
| 2.3. | Обеспечить постоянный контроль за «опасными» (подтопляемыми) участками автодорог, немедленно информировать КЧС и ОПБ, ОГИБДД МО МВД России «Ржевский», ООО «Старицкое АТП», о возникшей угрозе безопасности дорожного движения на них | Постоянно | ООО «Прогресс», главы городского и сельских поселений |
| 2.4. | Обеспечить постоянный контроль за прохождением ледохода, своевременно информировать ГУ МЧС России по Тверской области о необходимости проведения специальных взрывных работ, связанных с недопущением разрушений искусственных сооружений в период его прохождения | Постоянно | Отдел ГО и ЧС, МП администрации Старицкого района, ООО «Прогресс» |

# Text boxes

Приложение № 1

к распоряжению администрации

Старицкого района

от 04.03.2021 г. № 35р

Приложение 5

к распоряжению администрации Старицкого района

от 04.03.2021 г. № 35р